ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.08.2026 			   Шостка 				 № 303

Про затвердження Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Шосткинської міської територіальної громади

на 2027-2029 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», від 18 березня 2025 р. № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», від 28 лютого 2025 р. № 527 «Про реалізацію публічних інвестиційних проєктів», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049, рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 25 червня 2025 р. № 193 «Про створення місцевої інвестиційної ради Шосткинської міської територіальної громади», з метою оптимізації витрачання бюджетних коштів, вибору найбільш важливих проєктів відновлення та розвитку, а також підвищення прозорості та залучення міжнародних інвестицій, попередньо схвалений місцевою інвестиційною радою Шосткинської міської територіальної громади (протокол від 19 серпня 2026 року № 3), виконавчий комітет Шосткинської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шосткинської міської територіальної громади на 2027˗2029 роки.

- Керівникам виконавчих органів Шосткинської міської ради забезпечити врахування положень Середньострокового плану під час формування та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій у межах визначених повноважень.

- Відповідальним особам виконавчих органів Шосткинської міської ради забезпечити внесення та актуалізацію відповідної інформації в Єдиній інформаційній системі DREAM відповідно до повноважень та вимог законодавства.

Міський голова							Микола НОГА

Додаток

до рішення виконкому

від 27.08.2026 № 303

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Шосткинської міської територіальної громади

на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шосткинської міської територіальної громади на 2027–2029 роки (далі – СПППІ) є основним документом середньострокового планування у сфері управління публічними інвестиціями на місцевому рівні.

СПППІ розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України щодо реформи управління публічними інвестиціями та Методичних рекомендацій з розроблення середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій територіальних громад.

План визначає пріоритетні галузі (сектори), підсектори, основні напрями публічного інвестування, цільові показники та орієнтовний розподіл фінансових ресурсів, забезпечуючи узгодження стратегічних цілей розвитку громади із середньостроковим бюджетним плануванням та державними пріоритетами у сфері публічних інвестицій.

СПППІ є основою для формування Єдиного проєктного портфеля громади, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм, а також залучення фінансування з державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Описова частина

СПППІ Шосткинської міської територіальної громади на 2027–2029 роки розроблено з метою визначення пріоритетів публічного інвестування та забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів для відновлення, модернізації та сталого розвитку громади.

План структуровано відповідно до принципів системи управління публічними інвестиціями та включає наскрізні стратегічні цілі, пріоритетні галузі (сектори), підсектори, основні напрями публічного інвестування, цільові показники та орієнтовні обсяги фінансового забезпечення.

Пріоритети публічного інвестування сформовано відповідно до Стратегії розвитку Шосткинської міської територіальної громади, потреб відновлення території, прогнозних фінансових можливостей бюджету громади та пріоритетів державної політики у сфері управління публічними інвестиціями.

СПППІ є основою для формування Єдиного проєктного портфеля громади, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм, а також прийняття рішень щодо їх фінансування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027–2029 роки наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій Шосткинської міської територіальної громади є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар'єрність.

Реалізація цих цілей є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку громади, її відновлення та підвищення стійкості до сучасних викликів. Під час підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів забезпечується впровадження енергоефективних рішень, цифрових технологій, заходів з адаптації до змін клімату, принципів рівних можливостей та універсального дизайну з метою створення безпечного, доступного та комфортного середовища для всіх мешканців громади.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, визначені СПППІ Шосткинської міської територіальної громади на 2027–2029 роки, є ключовими для соціально-економічного розвитку, відновлення та підвищення стійкості громади. Саме на реалізацію проєктів і програм у цих галузях спрямовуватимуться публічні інвестиції у середньостроковому періоді.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027–2029 роках належать:

- культура та інформація;

- житло;

- муніципальна інфраструктура та послуги;

- транспорт та послуги поштового зв'язку;

- енергетика;

- освіта і наука;

- охорона здоров'я;

- соціальна сфера.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у межах кожної пріоритетної галузі (сектора) та відображають основні напрями реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у відповідних сферах.

Підсектори забезпечують деталізацію пріоритетних галузей (секторів), дозволяють визначити потреби громади у відповідних сферах, сформувати цілісну систему публічного інвестування та забезпечити підготовку проєктів і програм, спрямованих на досягнення стратегічних цілей розвитку громади.

До СПППІ Шосткинської міської територіальної громади включено 10 підсектор у межах 8 пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось управлінням економіки та сектором з питань інвестиційної діяльності на основі пропозицій виконавчих органів Шосткинської міської ради та комунальних підприємств, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених у Стратегії розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року, а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності громади, у межах якої здійснюватиметься підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів і програм для досягнення визначених стратегічних та операційних цілей розвитку.

Основні напрями публічного інвестування є підставою для формування Єдиного проєктного портфеля громади, визначення пріоритетності проєктів та планування їх фінансування.

Виконавчими органами Шосткинської міської ради та комунальними підприємствами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано пропозиції до середньострокового плану, що містили 18 напрямів для публічного інвестування та визначено основними та включено в Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шосткинської міської територіальної громади на 2027–2029 роки.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 - 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

Тис. грн

| Показник | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | 2029 рік (прогноз) | Разом 2027-2029 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет розвитку | 1479,0 | - | - | 1479,0 |
| Загальний фонд | 12521,0 | 14000,0 | 10000,0 | 36521,0 |
| РАЗОМ | 14000,0 | 14000,0 | 10000,0 | 38000,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис, грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура та інформація | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 |
| Житло | 360,00 | 300,00 | 150,00 | 810,00 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 220,00 | 200,00 | 150,00 | 570,00 |
| Транспорт та послуги поштового зв'язку | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 |
| Енергетика | 6920,00 | 7000,00 | 3700,00 | 17620,00 |
| Освіта і наука | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 9000,00 |
| Охорона здоров'я | 2000,00 | 2000,00 | 1500,00 | 5500,00 |
| Соціальна сфера | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 |
| Загальний результат | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |

Підсумки та перспективи

Реалізація СПППІ Шосткинської міської територіальної громади на 2027–2029 роки забезпечить ефективне планування та реалізацію публічних інвестицій відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку громади.

СПППІ є основою для формування Єдиного проєктного портфеля громади та забезпечує послідовність прийняття управлінських рішень щодо підготовки, оцінки, відбору, фінансування, реалізації та моніторингу публічних інвестиційних проєктів.

| 1. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Культура та інформація. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - управління культури, туризму та охорони культурної спадщини. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1500,000 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| Відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг шляхом створення (будівництво, модернізація) сучасних центрів культурних послуг | Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року | Напрямок 1. Зміцнення оборони та організація безпечного громадського простору. | Кількість створених нових центрів культурних послуг | 0 | 1 | 36200,000 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 36200,000 |

| 2. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Житло. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - управління капітального будівництва. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 810,00 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| 1.Створення та розвиток соціального житла | Відновлення житла | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року | Напрямок 4. Відбудова, перезапуск економіки | Кількість об'єктів на території громади | 0 | 25 | 120000,00 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 120000,00 |

| 3. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Муніципальна інфраструктура та послуги. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - управління капітального будівництва. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 570,000 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| 1. Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Водопостачання та водовідведення | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року | Напрямок 4. Відбудова, перезапуск економіки | Кількість реконструйованих об'єктів на території громади | 0 | 2 | 10662,596 |
| 2.Відновлення, модернізація та захист об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг | Захисні споруди об'єктів інфраструктур |  |  | Кількість об'єктів критичної інфраструктури, на яких проведено заходи із захисту | 0 | 5 | 50000,000 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 60662,596 |
| 4. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Транспорт та послуги поштового зв'язку. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - управління капітального будівництва. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1500,00 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| 1. Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Автомобільні дороги загального користування | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року | Напрямок 4. Відбудова, перезапуск економіки | Відновлення автомобільних доріг загального користання, км | 0 | 5 | 200000,00 |
| 2. Підвищення безпеки дорожнього руху та перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом в Україні | Безпека руху |  |  | Зменшення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, км | 0 | 5 |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 200000,00 |

| 5. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Енергетика . Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - управління капітального будівництва. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 17620,00 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| 1.Будівництво нових генеруючих потужностей | Електроенергетика | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року | Напрямок 4. Відбудова, перезапуск економіки | Будівництво нових генеруючих потужностей | 0 | 1 | 230309164,57 |
| 2.Розвиток та модернізація інфраструктури передачі та розподілу електричної енергії | Електроенергетика |  |  | Розвиток та модернізація інфраструктури передачі та розподілу електричної енергії | 0 | 1 |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 230309164,57 |

| 6. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Освіта і наука. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - управління освіти. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 9000,00 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| 1. Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Освіта | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року. | Напрямок 3. Відновлення та розвиток системи освіти, фокус на компетенції та інновації. | Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти спорудами цивільного захисту | 45 | 60 | 225442,650 |
|  |  |  |  | Частка здобувачів загальної середньої освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’ктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 92 | 98 |  |
| 2. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) |  |  |  | Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 4 | 12 | 50700,000 |
| 3. Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти |  |  |  | Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту | 5 | 13 | 1000,000 |
| 4. Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти |  |  |  | Рівень зниження витрат на опалення та\або електроенергію після впровадження заходів з енергоефективності | 100 | 70 | 4000,000 |
| 5. Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо |  |  |  | Рівень приведення закладів дошкільної освіти у відповідність до державних стандартів | 0 | 20 | 6500,000 |
|  |  |  |  | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  | Частка закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, в яких облаштовано осередки «Захисту України» | 4 | 8 |  |
| 6. Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень |  |  |  | Частка забезпечених підвезенням учнів серед тих, хто його потребує | 98 | 100 | 4500,000 |
| 7. Створення та модернізація мережі центрів інженерної освіти та подолання освітніх втрат |  |  |  | Рівень забезпечення потреби у центрах надолуження освітніх втрат | 0 | 20 | 2500,000 |
| 8. Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти |  |  |  | Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій | 0 | 9 | 0,00 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 294642,650 |

| 7. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Охорона здоров’я. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - виконавчий комітет міської ради (одержувач бюджетних коштів КНП «Шосткинська центральна районна лікарня»). Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 5500,00 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| 1. Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури. | Спеціалізована медична допомога | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року. | Напрямок 5. Відновлення та розвиток системи охорони здоров'я задля посилення людського капіталу. | Кількість модернізованих об'єктів | 0 | 3 | 63512,628 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 63512,628 |

| 8. Галузь (сектор) для публічного інвестування - Соціальна сфера. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - управління праці та соціального захисту населення. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –1500,000 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Підсектор | Найменування стратегічного документа | Завдання стратегічного документа, якому відповідає напрям | Цільовий показник | Базове значення | Планове значення (2029) | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. гривень) |
| 1. Створення ветеранського простору | Ветерани | Стратегія розвитку Шосткинської міської територіальної громади до 2027 року | Напрямок 1. Зміцнення оборони та організація безпечного громадського простору. | Кількість створених державних ветеранських просторів | 0 | 1 | 117340,000 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 117340,000 |

Керуючий справами виконкому								Олена КРАВЧЕНКО