Управління культури,туризму та охорони культурної спадщини 

Шосткинської міської ради Сумської області
ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

(UA-2026-08-13-011851-a)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління культури,туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради Сумської області (далі – Замовник), код за ЄДРПОУ – 22983575, юр. адреса: Україна, 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Миру, 11.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) Послуги з поточного ремонту підвальних приміщень будівлі відділу «Art-центр» КЗ «Шосткинський краєзнавчий музей» за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Героїв Шосткинщини, 20, код CPV за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

 Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1166311,15 грн. (без ПДВ) (один мільйон сто шістдесят шість тисяч триста одинадцять гривень 15 коп.). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. а саме: згідно  пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме відповідно до дефектного акту.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом Управління культури,туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради Сумської області (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних  характеристик предмета закупівлі. 

Кількість – 1 робота/послуга.

Термін надання робіт/послуг: з дати укладання договору по  30.09.2026 року.

          Послуга необхідна для поточного ремонту підвальних приміщень будівлі відділу «Art-центр» КЗ «Шосткинський краєзнавчий музей» за адресою: Сумська область, м. Шостка вул. Героїв Шосткинщини, 20, для створення підземного арт-простору для забезпечення безпечного перебування відвідувачів та використання його в якості найпростішого укриття.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
	№


	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Планування площ за даними візирувальних позначок

візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2
	 м2
	239,5
	 

	2
	Улаштування підстильного шару піщаного
	м3
	23,9
	 

	3
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	м3
	23,9
	 

	4
	Улаштування підстильного шару бетонного
	м3
	18,9
	 

	5
	Грунтування підлоги
	м2
	239,5
	 

	6
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетонній основі площею понад 20 м2
	м2
	239,5
	 

	7
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки

додавати або виключати
	м2
	239,5
	 

	8
	Грунтування підлоги грунтовкою бетоноконтакт
	м2
	239,5
	 

	9
	Улаштування покриттів наливних по бетонній основі площею понад 20 м2
	м2
	239,5
	 

	10
	Готування цементного розчину вручну
	м3
	2,48
	 

	11
	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли
	 м3
	0,5
	 

	12
	Виготовлення драбин металевих
	т
	0,03
	 

	13
	Виготовлення дверей металевих масою до 0,5 т
	т
	0,06
	 

	14
	Установлення дверних блоків в кам'яних стінах
	 м2
	2,5
	 

	15
	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	5,86
	 

	16
	Улаштування перегородок з газобетонних блоків

товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м
	м2
	11
	 

	17
	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі

цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	м2
	22
	 

	18
	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів,

 склад 1:3 
	м3
	0,33
	 

	19
	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	14,8
	 

	20
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	2
	

	21
	Установлення каналізаційної станції сололіфт
	шт
	1
	

	22
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	к-т
	1
	

	23
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	20
	

	24
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм
	м
	3,5
	

	25
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм
	шт
	1
	

	26
	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2

на скобах
	м
	110
	

	27
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	108
	

	28
	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	11
	

	29
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	2
	

	30
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	шт
	16
	


Умови виконання робіт: Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом  Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

3. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на  момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об’єктів.

4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

5. Учасник при наданні послуги відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

6. Учасник несе відповідальність за пошкодженні комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:

1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». (зі змінами №1495 від 30.12.2022, №157 від 17.02.2022).

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.

